M A S T E R F I L E

FitFusion

Training und Ernährung – intelligent vereint.

Projekt-Roadmap und Konzeptdokument für eine KI-gestützte Fitness- und Ernährungs-App

Version 1.0   |   30. Mai 2026   |   Status: Vertraulich (Entwurf)

Erstellt für: Produktmanagement, Entwicklung, Design, Recht und Investoren

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch sowie autorisierte Empfänger bestimmt.

Inhaltsverzeichnis

Bitte das Inhaltsverzeichnis aktualisieren (Rechtsklick > Felder aktualisieren, oder Strg+A und F9).

# 1. Executive Summary

FitFusion (Arbeitstitel) ist eine mobile Fitness- und Ernährungs-App, die Trainingspläne und Ernährungspläne erstmals durchgängig und intelligent miteinander verzahnt. Während der Markt heute weitgehend zwischen reinen Trainings-Apps und reinen Ernährungs-Trackern aufgeteilt ist, betreut FitFusion den Nutzer ganzheitlich: Auf Basis persönlicher Daten, individueller Ziele und der konkreten Trainingsumgebung erstellt eine KI-gestützte Engine aufeinander abgestimmte Trainings- und Ernährungsempfehlungen und passt diese kontinuierlich an den realen Fortschritt an.

## 1.1 Das Problem

- Fitness-Einsteiger sind von der Informationsflut überfordert und wissen nicht, womit sie anfangen sollen.

- Training und Ernährung werden in getrennten Apps verwaltet, die nicht miteinander kommunizieren.

- Generische Pläne ignorieren das Erfahrungslevel, die verfügbaren Geräte und die individuellen Ziele.

- Mangelnde Motivation und fehlende sichtbare Fortschritte führen zu hohen Abbruchquoten (typischerweise verlieren Fitness-Apps einen Großteil der Nutzer innerhalb der ersten 30 Tage).

## 1.2 Die Lösung

FitFusion führt Nutzer durch ein geführtes Onboarding und erstellt daraus einen vollständig personalisierten, sich selbst anpassenden Plan für Training und Ernährung. Kernbausteine:

- Intelligentes Onboarding (persönliche Daten, Erfahrung, Trainingsumgebung, Ziel).

- Interaktive 3D-Muskelkarte (Mann/Frau, Vorder- und Rückansicht) mit anklickbaren Muskelgruppen.

- Umfangreiche Übungsdatenbank mit 3D-Animationen, gefiltert nach Equipment und Level.

- Automatisch generierte Trainings-Splits und darauf abgestimmte Ernährungspläne mit Makro-Tracking.

- Fortschritts-Dashboard, Gamification und ein optionaler KI-Coach als Premium-Feature.

## 1.3 Alleinstellungsmerkmal (USP)

Die echte Verzahnung von Training und Ernährung ist der Kern der Differenzierung: Ändert sich das Trainingsvolumen, passt sich der Kalorien- und Makrobedarf automatisch an – und umgekehrt. Hinzu kommen die umgebungsbasierte Übungsauswahl (Studio / Home-Gym / ohne Equipment) und eine visuell herausragende, animationsgestützte Trainingsführung, die in dieser Kombination am Markt kaum existiert.

## 1.4 Marktchance

Der globale Markt für Fitness- und Ernährungs-Apps wird auf eine niedrige zweistellige Milliarden-USD-Größe geschätzt und wächst zweistellig pro Jahr (CAGR-Schätzungen verschiedener Marktforscher liegen je nach Quelle im Bereich von ca. 14–25 %). Der Rückenwind aus Wearables, KI-Coaching und einem anhaltenden Gesundheits- und Gewichtsmanagement-Trend stützt das Wachstum. Hinweis: Alle Marktzahlen in diesem Dokument sind Schätzungen und vor Investitionsentscheidungen mit aktuellen Primär- und Sekundärquellen zu validieren.

## 1.5 Geschäftsmodell

Freemium mit Abo-Monetarisierung: kostenloser Basisplan zur Nutzergewinnung, Premium-Abo (monatlich/jährlich) sowie eine Lifetime-Lizenz. Premium schaltet KI-Coach, erweiterte Ernährungspläne, detaillierte Statistiken, individuelle Trainingspläne und Videoinhalte frei.

## 1.6 Kennzahlen auf einen Blick

| Kennzahl | Zielwert / Annahme (zu validieren) |
| --- | --- |
| Markteintritt | DACH-Region (DE/AT/CH), danach EU-weit |
| Time-to-MVP | ca. 8–10 Monate ab Projektstart |
| Plattformen | iOS und Android (Cross-Platform) |
| Free-zu-Premium-Conversion | 3–5 % der aktiven Nutzer (Branchenrichtwert 2–5 %) |
| Premium-Preis | 9,99 €/Monat; 59,99 €/Jahr; 199 € Lifetime |
| Ziel-CAC (geblendet) | 4–12 € pro Installation |
| Kapitalbedarf (18–24 Monate) | ca. 1,2–1,8 Mio. € (Pre-Seed/Seed) |
| Ziel LTV/CAC | > 3,0 |

## 1.7 Mittelbedarf & Vision

Zur Finanzierung von Produktentwicklung, Content-Produktion (3D-Animationen, Rezepte), Markteintritt und Compliance wird eine Pre-Seed-/Seed-Runde von ca. 1,2–1,8 Mio. € angestrebt (Runway 18–24 Monate). Vision: FitFusion soll zum führenden, ganzheitlichen Fitness-Begleiter im deutschsprachigen Raum werden und sich zu einer KI-gestützten Gesundheits-Plattform mit Wearable-Integration und Community ausbauen.

Diagramm-Vorschlag: One-Pager / Business Model Canvas auf einer Seite: Problem, Lösung, USP, Zielgruppe, Markt (TAM/SAM/SOM-Trichter), Geschäftsmodell, Wettbewerb, Team, Kapitalbedarf – ideal als visuelle Zusammenfassung für Investoren.

# 2. Produktvision

## 2.1 Vision Statement

„Jeder Mensch verdient einen persönlichen Trainer und Ernährungsberater in der Hosentasche.“ FitFusion macht professionelle, individuelle Betreuung für Training und Ernährung für jeden zugänglich – unabhängig von Vorwissen, Budget oder Ausstattung.

## 2.2 Mission

Wir reduzieren die Komplexität von Fitness und Ernährung auf einen klaren, täglich umsetzbaren Plan, der sich automatisch an den Nutzer anpasst – und halten Menschen durch sichtbare Fortschritte und Motivation langfristig am Ball.

## 2.3 Kern-Nutzenversprechen

| Säule | Nutzenversprechen |
| --- | --- |
| Personalisierung | Pläne basieren auf realen Daten (Alter, Gewicht, Ziel, Erfahrung, Umgebung) statt auf Schema F. |
| Verzahnung | Training und Ernährung sprechen miteinander – ein Plan, ein System, ein Ziel. |
| Adaptivität | Die App lernt aus jedem abgeschlossenen Training und passt Belastung und Kalorien an. |
| Klarheit | Visuelle Führung (3D-Muskelkarte, Animationen) statt Fachjargon. |
| Motivation | Gamification, Streaks und sichtbarer Fortschritt halten die Nutzer dabei. |

## 2.4 Produktprinzipien

- Guided by default, flexible on demand: Einsteiger werden geführt, Fortgeschrittene können alles anpassen.

- Show, don't tell: visuelle Erklärung vor Textwüsten.

- Adaptiv statt statisch: kein Plan ist in Stein gemeißelt.

- Privacy by design: Gesundheitsdaten werden minimal erhoben und maximal geschützt.

- Offline-first im Training: das Workout funktioniert auch ohne stabile Verbindung.

## 2.5 Langfristige Produktvision (3–5 Jahre)

- Wearable- und Health-Kit-Integration (Apple Health, Google Fit, Garmin) für automatische Aktivitäts- und Schlafdaten.

- Community- und Social-Features (Challenges mit Freunden, Bestenlisten, geteilte Pläne).

- Marktplatz für verifizierte Coaches und Ernährungsberater.

- Internationale Expansion und Lokalisierung über die DACH-Region hinaus.

- Ausbau zur präventiven Gesundheitsplattform mit optionaler Krankenkassen-/B2B-Kooperation.

# 3. Marktanalyse

## 3.1 Marktgröße (TAM / SAM / SOM)

Die folgende Schätzung dient der Größenordnung und ist vor Finanzierungsrunden mit aktuellen Quellen zu untermauern.

| Ebene | Definition | Schätzung (illustrativ) |
| --- | --- | --- |
| TAM | Globaler Markt für Fitness-/Ernährungs-Apps | zweistelliger Mrd.-USD-Bereich, CAGR ~14–25 % |
| SAM | Deutschsprachiger Markt (DACH), abo-fitnessaffine Nutzer | mehrere hundert Mio. € p. a. |
| SOM | Realistisch erreichbarer Anteil in 3 Jahren | niedriger zweistelliger Mio.-€-Umsatz möglich |

## 3.2 Markttrends

- KI-Coaching: personalisierte, adaptive Pläne werden vom Differenzierungs- zum Erwartungsmerkmal.

- Gewichtsmanagement im Fokus: gesellschaftlich und durch neue Abnehm-Trends getriebene Nachfrage.

- Home- und Hybrid-Training: Nachfrage nach equipment-flexiblen Lösungen bleibt hoch.

- Wearables & Datenintegration: Nutzer erwarten Anbindung an Health-Plattformen.

- Abo-Müdigkeit: hoher Wert pro Abo und eine überzeugende Free-Erfahrung werden wichtiger.

- Datenschutz-Sensibilität: gerade bei Gesundheitsdaten ein zunehmendes Kauf- und Vertrauenskriterium (DSGVO als Wettbewerbsvorteil).

## 3.3 Wettbewerbsanalyse

| Wettbewerber | Fokus | Stärke | Schwäche / Lücke |
| --- | --- | --- | --- |
| MyFitnessPal | Ernährung/Kalorien | Riesige Lebensmittel-Datenbank | Schwaches Training; wenig Verzahnung |
| Yazio (DE) | Ernährung/Abnehmen | Starke DACH-Marke, gutes UX | Kaum Trainingsführung |
| Freeletics (DE) | Bodyweight/KI-Coach | Adaptiver Coach, Marke | Ernährung sekundär; Geräte begrenzt |
| Gymondo (DE) | Video-Kurse | Content-Qualität | Wenig individualisiertes Krafttraining |
| Fitbod | KI-Krafttraining | Adaptive Splits | Nur Training; US-zentriert |
| Hevy / Strong | Workout-Logging | Beliebt bei Fortgeschrittenen | Kein Coaching, keine Ernährung |
| Lifesum | Ernährung | Schönes Design | Training schwach |
| Centr | Premium-Lifestyle | Promi-Marke, Content | Teuer; wenig adaptiv |

## 3.4 Wettbewerbslücke & Positionierung

Kein etablierter Anbieter löst Training und Ernährung gleichermaßen stark und adaptiv verzahnt – genau hier positioniert sich FitFusion. Sekundäre Differenzierung: visuelle Trainingsführung (interaktive Muskelkarte + 3D-Animationen), umgebungsbasierte Übungsauswahl und konsequente DSGVO-Konformität als Vertrauensargument im DACH-Markt.

Diagramm-Vorschlag: Positionierungs-Matrix (2x2): X-Achse „Trainingstiefe“, Y-Achse „Ernährungstiefe“. Wettbewerber einordnen; FitFusion oben rechts als einziger Anbieter mit hoher Tiefe in beiden Dimensionen.

# 4. Zielgruppenanalyse

## 4.1 Kernsegmente

| Segment | Beschreibung | Primäres Bedürfnis |
| --- | --- | --- |
| Einsteiger | Wenig Erfahrung, unsicher, überfordert | Geführter, einfacher Einstieg |
| Studio-Besucher | Trainieren regelmäßig im Gym | Struktur, Progression, Abwechslung |
| Home-Gym-Nutzer | Begrenztes Equipment zu Hause | Pläne für vorhandene Geräte |
| Gewichts-Ziel-Gruppe | Möchten ab- oder zunehmen | Klares Defizit/Überschuss + Begleitung |

## 4.2 Personas

### Persona 1 – Lena, 27, Einsteigerin

- Ziel: Abnehmen und sich wohler fühlen; trainiert zu Hause ohne Equipment.

- Pain Points: überfordert von Informationen, wenig Zeit, schnell demotiviert.

- Erwartung: einfacher, geführter Plan; klare tägliche To-dos; sichtbare Erfolge.

### Persona 2 – Markus, 34, Studio-Gänger

- Ziel: Muskelaufbau; trainiert 4x/Woche im Fitnessstudio (mittleres Level).

- Pain Points: Plateau, unsichere Ernährungsmakros, fehlende Progression.

- Erwartung: strukturierter Split, Makro-Tracking, das zum Training passt, Statistiken.

### Persona 3 – Sandra, 41, Wiedereinsteigerin

- Ziel: allgemeine Fitness; Home-Gym mit Kurzhanteln; sehr wenig Zeit.

- Pain Points: Zeitmangel, Angst vor Verletzungen, Motivation im Alltag.

- Erwartung: kurze effiziente Workouts, korrekte Ausführung (Animationen), Flexibilität.

## 4.3 Jobs-to-be-Done

- „Hilf mir anzufangen, ohne dass ich Fehler mache.“

- „Sag mir täglich genau, was ich trainieren und essen soll.“

- „Zeig mir, dass sich meine Mühe lohnt.“

- „Pass den Plan an, wenn sich mein Leben ändert.“

# 5. Funktionsübersicht

Dieses Kapitel beschreibt den vollständigen Funktionsumfang, gegliedert nach Onboarding, Training, Ernährung, Fortschritt, Gamification und Premium. Die Priorisierung (MVP vs. später) ist am Kapitelende als MoSCoW-Tabelle zusammengefasst.

## 5.1 Onboarding

Vier Schritte führen den Nutzer von der Registrierung zum fertigen Plan. Datenschutzhinweis: Körper- und Gesundheitsdaten sind besondere Kategorien (Art. 9 DSGVO) – Erhebung nur mit ausdrücklicher Einwilligung und Datenminimierung (siehe Kapitel 7).

### Schritt 1 – Persönliche Daten

| Pflichtfelder | Optionale Felder |
| --- | --- |
| Vorname Alter Geschlecht Körpergewicht Körpergröße | Aktivitätslevel Allergien Ernährungsvorlieben (z. B. vegetarisch, vegan) |

### Schritt 2 – Trainingserfahrung

Auswahl: Anfänger / Etwas erfahren / Fortgeschritten / Profi. Die Auswahl steuert Übungsauswahl, Volumen, Intensität und Progressionsgeschwindigkeit.

### Schritt 3 – Trainingsumgebung

| Umgebung | Verfügbarkeit | Konsequenz für Übungsauswahl |
| --- | --- | --- |
| Fitnessstudio | Vollständiger Gerätezugang | Gesamte Übungsdatenbank verfügbar |
| Home-Gym | Begrenzte Geräte | Filter auf vorhandenes Equipment |
| Ohne Equipment | Bodyweight | Nur Körpergewichtsübungen |

### Schritt 4 – Fitnessziel

- Abnehmen, Muskelaufbau, Kraftsteigerung, Ausdauer verbessern, Allgemeine Fitness, Körper definieren.

- Bei „Abnehmen“ zusätzlich: Traumgewicht und Zielzeitraum → daraus berechnet die App ein sicheres Kaloriendefizit und einen realistischen Wochen-Zielwert.

- Onboarding in unter 2 Minuten abschließbar

- Fortschrittsanzeige über die 4 Schritte

- Einwilligung für Gesundheitsdaten getrennt und transparent eingeholt

- Eingaben jederzeit im Profil änderbar (Plan rekalkuliert automatisch)

## 5.2 Trainingsbereich

### 5.2.1 Interaktive Muskelkarte

- Zwei Körpermodelle (Mann/Frau), jeweils Vorder- und Rückansicht.

- Anklickbare Muskelgruppen; ausgewählter Muskel wird rot hervorgehoben.

- Mehrfachauswahl möglich; Anzeige von Muskelinformationen bei Auswahl.

- Abgedeckte Gruppen u. a.: Brust, Rücken, Schultern, Bizeps, Trizeps, Bauch, Beine, Waden, Gesäß.

Diagramm-Vorschlag: UI-Mockup der Muskelkarte: 3D-/SVG-Körpermodell mit Hotspots, rot markierter Auswahl und seitlichem Info-Panel pro Muskel (Funktion, zugehörige Übungen).

### 5.2.2 Übungsdatenbank

Jeder Muskel ist mit zahlreichen Übungen verknüpft, gestaffelt nach Anfänger-, Fortgeschrittenen- und Profiübungen.

| Attribut pro Übung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | Eindeutiger Übungsname |
| Schwierigkeitsgrad | Anfänger / Fortgeschritten / Profi |
| Benötigtes Equipment | z. B. Langhantel, Kurzhantel, Maschine, keines |
| Zielmuskel | Primär- und Sekundärmuskulatur |
| Beschreibung | Kurzbeschreibung und Trainingsreiz |
| Schritt-für-Schritt-Anleitung | Detaillierte Ausführung in Einzelschritten |

### 5.2.3 Übungsanimationen

- Animiertes 3D-Modell der korrekten Ausführung bei Auswahl einer Übung.

- Hinweise zur Fehlervermeidung und Hervorhebung der Zielmuskeln.

- Optional: Videoanleitung und Sprachanleitung (Premium / spätere Ausbaustufe).

### 5.2.4 Trainingsfortschritt

Nach jeder Übung bestätigt der Nutzer über den Button „Übung abgeschlossen“. Gespeichert werden: Wiederholungen, Gewicht, Dauer und Datum. Diese Daten speisen Progression und Statistiken.

### 5.2.5 Automatische Trainingspläne

Die App generiert automatisch tägliche Trainingspläne und optimale Muskelkombinationen (Splits). Beispiel eines 5-Tage-Splits:

| Tag | Fokus |
| --- | --- |
| Tag 1 | Brust + Trizeps |
| Tag 2 | Rücken + Bizeps |
| Tag 3 | Beine |
| Tag 4 | Schultern + Bauch |
| Tag 5 | Cardio |

Die Engine berücksichtigt Regeneration (kein hartes Training derselben Muskelgruppe an Folgetagen), Ziel, verfügbare Trainingstage und Erfahrungslevel. Details zur KI siehe Kapitel 6.8.

- Split passt sich an Anzahl der Trainingstage an (z. B. 3er-, 4er-, 5er-Split)

- Regenerationslogik verhindert Überlastung einzelner Muskelgruppen

- Übungsauswahl respektiert Equipment und Level

- Plan jederzeit manuell anpassbar (Premium: vollständig individuell)

## 5.3 Ernährungsbereich

Ernährungspläne basieren auf Gewicht, Alter, Geschlecht, Trainingsziel und Aktivitätslevel und sind mit dem Trainingsvolumen verknüpft.

### 5.3.1 Ernährungsziele

| Ziel | Kalorienstrategie |
| --- | --- |
| Abnehmen | Kaloriendefizit (moderat, gesundheitsverträglich) |
| Muskelaufbau | Kalorienüberschuss (kontrolliert) |
| Fitness / Erhaltung | Erhaltungskalorien |

### 5.3.2 Automatische Berechnung

- Kalorienbedarf (Grundumsatz nach anerkannter Formel + Aktivitäts- und Trainingsfaktor).

- Proteinbedarf (zielabhängig, z. B. erhöht bei Muskelaufbau/Definition).

- Kohlenhydrat- und Fettbedarf als abgestimmte Makroverteilung.

### 5.3.3 Ernährungsplan

- Tägliche Anzeige: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks.

- Optional: Einkaufsliste, Rezeptvorschläge, Makro-Tracking.

- Berücksichtigung von Allergien und Ernährungsvorlieben aus dem Onboarding.

Hinweis (rechtlich): Ernährungsempfehlungen sind als allgemeine Lifestyle-Information zu positionieren, nicht als medizinische oder therapeutische Beratung. Klarer Disclaimer und Vermeidung von Health Claims (VO (EG) 1924/2006) erforderlich; siehe Kapitel 7 und 12.

## 5.4 Fortschrittsbereich

Ein Dashboard bündelt alle Fortschrittsdaten und macht Erfolge sichtbar.

| Bereich | Inhalt | Visualisierung |
| --- | --- | --- |
| Gewicht | Startgewicht, aktuelles Gewicht, Verlauf | Liniendiagramm |
| Training | Trainingshistorie, Volumen, persönliche Rekorde | Balken / Heatmap |
| Ziele | Erreichte Ziele, Zielnähe | Fortschrittsbalken |
| Konsistenz | Streaks, aktive Tage | Kalender / Streak-Counter |
| Statistik | Aggregierte Kennzahlen | Karten / KPIs |

## 5.5 Gamification

| Element | Beschreibung | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Levelsystem | XP für abgeschlossene Workouts/Tage | Langfristige Bindung |
| Achievements | Erfolge für Meilensteine | Belohnung, Stolz |
| Badges | Sammelbare Abzeichen | Statussymbol |
| Tagesziele | Tägliche Mini-Ziele | Tagesroutine |
| Challenges | Zeitlich begrenzte Aufgaben | Aktivierung, Viralität |
| Streaks | Serien aktiver Tage | Gewohnheitsbildung |

Diagramm-Vorschlag: Engagement-Loop-Diagramm: Trigger (Push) → Aktion (Workout) → Belohnung (XP/Badge/Streak) → Investment (Fortschritt sichtbar) → erneuter Trigger.

## 5.6 Premium-Funktionen

- KI-Coach (dialogbasierte Anpassung, Motivation, Fragen).

- Erweiterte Ernährungspläne (mehr Rezepte, Varianten, automatische Einkaufslisten).

- Erweiterte Statistiken und Analysen.

- Vollständig individuelle Trainingspläne.

- Videoübungen und Sprachanleitung.

## 5.7 Feature-Priorisierung (MoSCoW)

| Priorität | Features |
| --- | --- |
| Must (MVP) | Onboarding, Muskelkarte (Basis), Übungsdatenbank, Animationen (Kernübungen), automatische Splits, Trainings-Logging, Basis-Ernährungsplan + Makros, Fortschritts-Dashboard, Auth/Account |
| Should | Gamification (Streaks/Badges), Einkaufsliste, erweiterte Statistiken, Push-Benachrichtigungen |
| Could | KI-Coach (Chat), Videoübungen, Sprachanleitung, Wearable-Anbindung, Community |
| Won't (vorerst) | Marktplatz für Coaches, B2B-Portal, internationale Lokalisierung |

# 6. Technische Architektur

## 6.1 Architektur-Überblick

Empfohlen wird eine schlanke, cloud-native Architektur mit Cross-Platform-App, API-Gateway, modularen Backend-Services, verwalteter relationaler Datenbank, Objekt-Speicher/CDN für Medien sowie einem separaten KI-/Empfehlungsdienst. Für den MVP wird Geschwindigkeit über maximale Eigenentwicklung gestellt (pragmatischer Einsatz von Managed Services).

Diagramm-Vorschlag: Systemarchitektur-Diagramm: Mobile App → API-Gateway → Services (Auth, Training, Ernährung, Fortschritt, KI) → PostgreSQL / Redis / Objekt-Speicher (CDN). Seitlich: Monitoring, Logging, CI/CD.

## 6.2 Frontend

| Aspekt | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Framework | React Native (TypeScript), Expo | Eine Codebasis für iOS/Android, großer Talentpool |
| Alternative | Flutter (Dart) | Sehr performante UI; abhängig vom Team-Know-how |
| 3D / Animation | react-three-fiber / glTF-Modelle | Muskelkarte & Übungs-3D plattformübergreifend |
| State / Daten | React Query + lokaler Cache | Offline-first im Training |
| Design-System | Komponentenbibliothek + Tokens | Konsistenz, Tempo, Skalierbarkeit |

## 6.3 Backend

| Aspekt | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| MVP-Ansatz | Managed BaaS (z. B. Supabase: PostgreSQL, Auth, Storage) | Schneller Start, weniger Ops-Aufwand |
| Skalierungs-Ansatz | Node.js (NestJS, TypeScript) Microservices | End-to-end TypeScript, klare Module |
| Alternative | Python (FastAPI) | Stark für KI-/Datendienste |
| Async/Jobs | Queue (z. B. Redis/Bull) für Planerstellung | Entkoppelt rechenintensive Aufgaben |

## 6.4 Datenbank

- Primär: PostgreSQL (relational; strukturierte Nutzer-, Übungs-, Plan- und Trackingdaten).

- Cache: Redis (Sessions, häufige Abfragen, Ratenbegrenzung).

- Medien: Objekt-Speicher (S3-kompatibel) + CDN für 3D-Modelle, Animationen, Videos.

- Analytics: separates Data-Warehouse/Event-Store für Produktanalytik (später).

Diagramm-Vorschlag: ER-Diagramm der Kernentitäten: User, Profile, Goal, Muscle, Exercise, WorkoutPlan, WorkoutSession, SetLog, NutritionPlan, Meal, FoodItem, ProgressEntry, Achievement.

## 6.5 Cloud-Infrastruktur

| Option | Eignung | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| AWS (eu-central-1, Frankfurt) | Voll ausgestattet, skaliert | Datenresidenz in der EU (DSGVO) |
| Hetzner / OVH (DE/EU) | Kostengünstig, DSGVO-freundlich | Weniger Managed Services |
| Azure / GCP (EU-Region) | Alternativen | KI-Dienste je nach Stack |

Empfehlung: EU-Region (z. B. Frankfurt) zur Sicherstellung der Datenresidenz für Gesundheitsdaten; Auswahl AWS für Managed Services bzw. Hetzner für Kostenoptimierung in frühen Phasen.

## 6.6 API-Architektur

- REST-API nach OpenAPI-Spezifikation (klare Versionierung, z. B. /v1).

- Authentifizierung via OAuth2 / JWT (kurzlebige Access-Tokens, Refresh-Tokens).

- Ratenbegrenzung, Input-Validierung und konsistente Fehlerformate.

- Optional GraphQL für datenintensive Client-Abfragen (später).

## 6.7 Skalierbarkeit & Performance

| Anforderung | Zielwert / Maßnahme |
| --- | --- |
| App-Kaltstart | < 2 Sekunden |
| API-Antwortzeit (p95) | < 300 ms |
| Skalierung | Zustandslose Services, horizontale Autoskalierung |
| Medien | Auslieferung über CDN, adaptive Qualität |
| Offline | Workouts lokal zwischengespeichert, spätere Synchronisation |
| Lastspitzen | Async-Queue für Planberechnung, Caching häufiger Antworten |

## 6.8 KI-Integration

Die KI-Funktionen werden bewusst gestuft eingeführt: zunächst regelbasierte/heuristische Engines (transparent, günstig, sicher), später ML-gestützte Personalisierung und ein dialogbasierter KI-Coach auf Basis eines LLM.

| KI-Funktion | Ansatz | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Trainingsplan-KI | Regelbasiert (Split-Logik, Regeneration), später ML | Hoher Nutzen, gut beherrschbar |
| Ernährungsplan-KI | Formelbasiert (Bedarf) + Rezept-Matching | Hoher Nutzen, geringes Risiko |
| Fortschrittsanalyse | Statistik/Trend, ML-Prognosen später | Mittlerer Nutzen |
| Personalisierung | Adaptive Anpassung aus Trackingdaten | Kernwert, iterativ ausbauen |
| KI-Coach (Chat) | LLM-API mit Leitplanken & Vorlagen | Differenzierung; Sorgfalt nötig |

### 6.8.1 Datenfluss (KI)

Nutzer-/Trackingdaten → Feature-Aufbereitung → Empfehlungsdienst (Regeln/Modell) → validierter Plan → App. Beim KI-Coach: Kontext (Profil, aktueller Plan, Ziel) wird kuratiert an die LLM-API übergeben; Ausgaben werden gegen Leitplanken geprüft, bevor sie dem Nutzer angezeigt werden.

### 6.8.2 Risiken & Gegenmaßnahmen

- Fehlerhafte/halluzinierte Empfehlungen → Leitplanken, geprüfte Vorlagen, Wertebereichs-Prüfungen, Disclaimer.

- Haftung bei Gesundheitsbezug → keine medizinischen Aussagen; konservative Defaults.

- Datenschutz bei LLM-APIs → Datenminimierung, Auftragsverarbeitung/AVV, möglichst EU-Hosting, keine Klartext-Gesundheitsidentifikatoren.

- Kostenkontrolle → Caching, kompakte Prompts, Nutzungslimits im Free-Tier.

### 6.8.3 Kosten (Indikation)

- Regelbasierte Engines: vernachlässigbare Laufzeitkosten.

- LLM-KI-Coach: variable API-Kosten pro Konversation → nur im Premium, mit Limits und Caching.

- Monatliche KI-/API-Kosten skalieren mit aktiver Premium-Nutzung (Budget siehe Kapitel 11).

Diagramm-Vorschlag: KI-Datenfluss-Diagramm mit Leitplanken-Schicht (Guardrails) zwischen LLM-Ausgabe und Nutzer; getrennte Pfade für regelbasierte Planerstellung und dialogbasierten Coach.

## 6.9 QA & Teststrategie

| Testart | Ziel | Werkzeuge (Beispiel) |
| --- | --- | --- |
| Unit-Tests | Logik isoliert prüfen (z. B. Kalorienformel) | Jest / Vitest |
| Integrationstests | Zusammenspiel Services/DB | Jest + Testcontainers |
| End-to-End-Tests | Nutzerflüsse auf dem Gerät | Detox / Appium / Maestro |
| Security-Tests | Schwachstellen, Abhängigkeiten | OWASP ZAP, SAST/Dependency-Scan |
| Performance-Tests | Last/Antwortzeiten | k6 / Locust |
| Usability-Tests | Verständlichkeit, Friction | Moderierte Tests, Beta-Feedback |

- Testabdeckung der Kernlogik (Plan-/Kalorienberechnung) > 80 %

- CI-Pipeline blockt Merge bei roten Tests / Sicherheitsfunden

- Geräte-Testmatrix (gängige iOS-/Android-Geräte & OS-Versionen)

- Beta über TestFlight (iOS) und Play Console (Android)

- Definierte Abnahmekriterien (Definition of Done) pro Feature

# 7. Sicherheitskonzept

Da FitFusion Gesundheitsdaten verarbeitet (Gewicht, Körpermaße, ggf. Allergien), gelten erhöhte Anforderungen. Diese Daten sind besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO und erfordern eine ausdrückliche Einwilligung sowie besonders robuste technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs).

## 7.1 Datenschutz (DSGVO)

- Rechtsgrundlage: ausdrückliche Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a) für Gesundheitsdaten; Vertragserfüllung für die Kernfunktion.

- Datenminimierung: nur erheben, was für Pläne nötig ist; optionale Felder klar als optional kennzeichnen.

- Einwilligungen: granular, getrennt (z. B. Gesundheitsdaten, Analytics, Marketing), jederzeit widerrufbar; Consent-Logging.

- Betroffenenrechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch – per Self-Service umsetzen.

- Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA): wegen Gesundheitsdaten und Profiling voraussichtlich erforderlich.

- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) und AV-Verträge (AVV) mit allen Dienstleistern.

- Privacy by Design & by Default; Datenschutzerklärung in klarer Sprache.

## 7.2 Benutzersicherheit

- Passwortschutz: Speicherung nur als starker Hash (z. B. Argon2/bcrypt), Mindestkomplexität, Prüfung gegen bekannte Leaks.

- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) optional, für sensible Aktionen empfohlen.

- Session-Management: kurzlebige Access-Tokens, rotierende Refresh-Tokens, serverseitiger Logout/Invalidate.

- Schutz vor Brute-Force (Rate-Limiting, Lockout), sichere Passwort-Reset-Flüsse.

## 7.3 Backend-Sicherheit

- API-Security: Authentifizierung/Autorisierung pro Endpunkt, strikte Input-Validierung, Schutz vor OWASP-Top-10 (Injection, Broken Access Control etc.).

- Verschlüsselung: TLS 1.2+ erzwingen; interne Service-Kommunikation abgesichert.

- Secrets-Management (kein Hardcoding), Least-Privilege-Zugriffe, regelmäßige Rotation.

- Logging & Monitoring: sicherheitsrelevante Events protokollieren (ohne sensible Klartextdaten), Alerting, Audit-Trails.

- Abhängigkeits- und Container-Scanning in der CI/CD-Pipeline.

## 7.4 Datensicherheit

| Maßnahme | Umsetzung |
| --- | --- |
| Verschlüsselung at Rest | Datenbank- und Speicher-Verschlüsselung (z. B. AES-256) |
| Verschlüsselung in Transit | TLS für alle Verbindungen |
| Backup-Strategie | Automatisierte, verschlüsselte Backups; regelmäßige Restore-Tests; geografische Redundanz in der EU |
| Datentrennung | Logische Trennung; Pseudonymisierung wo möglich |
| Aufbewahrung/Löschung | Definierte Fristen; automatisierte Löschkonzepte |

## 7.5 Compliance

- DSGVO und deutsches BDSG; EU-Datenresidenz für Gesundheitsdaten.

- EU AI Act: Transparenzpflichten für KI-Funktionen prüfen (voraussichtlich begrenztes Risiko).

- Abgrenzung zum Medizinprodukt (MDR): keine Diagnose-/Therapieaussagen, Positionierung als Wellness/Lifestyle.

- App-Store-Richtlinien (Apple/Google) zu Gesundheits- und Abo-Inhalten.

- Bestellung eines Datenschutzbeauftragten prüfen (abhängig von Umfang/Risiko).

- Datenschutzerklärung & Einwilligungs-Flows live und versioniert

- VVT und AVV mit allen Auftragsverarbeitern vorhanden

- DSFA durchgeführt und dokumentiert

- Pen-Test / Security-Review vor Launch

- Incident-Response-Plan & Meldewege (72-Stunden-Frist) definiert

- Lösch- und Aufbewahrungskonzept implementiert

# 8. Monetarisierungsstrategie

## 8.1 Modell-Übersicht

| Plan | Preis (Annahme) | Umfang |
| --- | --- | --- |
| Kostenlos | 0 € | Onboarding, Basis-Split, Basis-Ernährungsplan, Logging, begrenzte Statistiken |
| Premium (Monat) | 9,99 € / Monat | Alle Premium-Features |
| Premium (Jahr) | 59,99 € / Jahr (~5 €/Monat) | Alle Premium-Features, beste Bindung |
| Lifetime | 199 € einmalig | Einmalzahlung, Cashflow früh |

## 8.2 Premium-Mehrwert

- KI-Coach, vollständig individuelle Trainingspläne.

- Erweiterte Ernährungspläne inkl. Rezepte und Einkaufslisten.

- Erweiterte Statistiken und Videoinhalte.

- Freie Anpassung von Plänen und Prioritäten.

## 8.3 Conversion- & Umsatzannahmen

Illustratives Szenario (Annahmen, zu validieren). ARPU = durchschnittlicher Jahresumsatz je zahlendem Nutzer (~55–65 €).

| Jahr | Installs (kum.) | MAU | Premium-Conv. | Zahlende | ARR (illustrativ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahr 1 | 150.000 | 50.000 | 4 % | ~2.000 | ~0,11 Mio. € |
| Jahr 2 | 600.000 | 180.000 | 5 % | ~9.000 | ~0,54 Mio. € |
| Jahr 3 | 1.500.000 | 400.000 | 6 % | ~24.000 | ~1,5 Mio. € |

## 8.4 Unit Economics

| Kennzahl | Annahme / Ziel |
| --- | --- |
| CAC (geblendet) | 4–12 € (organik-lastig) |
| Monatliche Churn (Premium) | 5–8 % |
| Durchschn. Abo-Dauer | 12–18 Monate |
| LTV | ~70–110 € |
| LTV / CAC | Ziel > 3,0 |

Diagramm-Vorschlag: Conversion-Funnel (Install → Onboarding abgeschlossen → aktiver Nutzer → Trial → Premium) und daneben ein ARR-Wachstumsdiagramm über 3 Jahre.

## 8.5 Zusätzliche / spätere Erlösquellen

- Partnerschaften (Supplements, Equipment) mit klarer Trennung von redaktioneller Empfehlung.

- B2B / Corporate Wellness (Mitarbeiter-Lizenzen).

- Marktplatz für verifizierte Coaches (Umsatzbeteiligung).

# 9. Marketingstrategie

## 9.1 Zielgruppen (Marketing)

Anfänger, Fitnessstudio-Besucher, Home-Gym-Nutzer und Menschen mit Gewichtsverlust-Zielen (siehe Kapitel 4). Botschaften werden pro Segment differenziert (z. B. „Sicher anfangen“ vs. „Plateau durchbrechen“).

## 9.2 Akquise-Kanäle

| Kanal | Taktik | Eignung |
| --- | --- | --- |
| TikTok | Kurzvideos: Transformationen, Form-Tipps, App-Demos | Hoch (organische Reichweite) |
| Instagram | Reels, Stories, Coach-Kooperationen | Hoch |
| YouTube | Tutorials, Langform, SEO-Videos | Mittel–hoch |
| SEO | Ratgeber-Content (Training/Ernährung) | Hoch (langfristig, günstig) |
| Influencer | Micro-/Mid-Tier Fitness-Creator (DACH) | Hoch (Vertrauen) |
| App-Store-Optimierung (ASO) | Keywords, Screenshots, Bewertungen | Pflicht |

## 9.3 Retention

- Push-Benachrichtigungen (Trainingserinnerung, Streak-Schutz, Motivation) – mit Bedacht und Personalisierung.

- Challenges und zeitlich begrenzte Events.

- Sichtbarer Fortschritt und Gamification als Bindungsmotor.

- Lifecycle-Mails/In-App-Nachrichten an wichtigen Punkten (Onboarding, Tag 3, Tag 7, Reaktivierung).

## 9.4 Referral-System

- „Freunde einladen“ mit beidseitiger Belohnung (z. B. Premium-Tage für Einlader und Eingeladenen).

- Teilbare Erfolge/Streaks als organischer Wachstumskanal.

- Tracking von Einladungs-Codes zur Attribution.

## 9.5 Marketing-KPIs

| KPI | Zielrichtung |
| --- | --- |
| CPI / CAC | minimieren, organik-lastig halten |
| Aktivierungsrate (Onboarding abgeschlossen) | maximieren |
| D1 / D7 / D30 Retention | über Branchen-Benchmark |
| Free-zu-Premium-Conversion | 3–5 %+ |
| Viralität (K-Faktor) | > 0 durch Referral |

Diagramm-Vorschlag: Marketing-Funnel (Awareness → Acquisition → Activation → Retention → Revenue → Referral) mit Kanälen und KPIs je Stufe (Pirate Metrics / AARRR).

# 10. Roadmap

Acht Phasen vom Konzept bis zur KI-Erweiterung. Dauerangaben sind Schätzungen und überlappen teilweise; Gesamtdauer bis Launch ca. 8–10 Monate.

| Phase | Schwerpunkt | Dauer (Schätzung) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konzept & Research | 4–6 Wochen |
| 2 | UX/UI Design | 6–8 Wochen |
| 3 | MVP-Entwicklung | 12–16 Wochen |
| 4 | Alpha-Test | 3–4 Wochen |
| 5 | Beta-Test | 6–8 Wochen |
| 6 | Launch | 4 Wochen |
| 7 | Marketing-Skalierung | laufend (Fokus 6 Monate) |
| 8 | KI-Erweiterung | laufend (ab Monat 9+) |

Diagramm-Vorschlag: Gantt-Diagramm über ca. 12–15 Monate mit überlappenden Phasenbalken und gesetzten Meilensteinen (M1–M8).

### Phase 1 – Konzept & Research

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Validierte Produktdefinition, Markt-/Wettbewerbsbild, Feature-Scope |
| Aufgaben | Nutzerinterviews, Wettbewerbsanalyse, Scope/MoSCoW, technische Vorentscheidungen |
| Teams | Product, Founder, Business Analyst, (UX) |
| Risiken | Fehlannahmen über Nutzerbedarf; zu großer Scope |
| Meilenstein | M1: freigegebenes Konzept & MVP-Scope |

### Phase 2 – UX/UI Design

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Klickbarer Prototyp, Design-System, validierte Flows |
| Aufgaben | Wireframes, Visual Design, Muskelkarten-/Onboarding-Flow, Usability-Tests |
| Teams | UX/UI Design, Product, (Frontend) |
| Risiken | Komplexität der 3D-/Muskelkarten-UX |
| Meilenstein | M2: getesteter High-Fidelity-Prototyp |

### Phase 3 – MVP-Entwicklung

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Funktionsfähiges MVP (siehe MoSCoW Must) |
| Aufgaben | Frontend, Backend/API, DB, Auth, Plan-Engines, Content-Integration, Tests |
| Teams | Mobile, Backend, Content/Coach, QA |
| Risiken | 3D-/Animations-Aufwand, Content-Produktion, Integrationskomplexität |
| Meilenstein | M3: Feature-Complete MVP (Code-Freeze für Alpha) |

### Phase 4 – Alpha-Test

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Stabilität intern verifizieren |
| Aufgaben | Interne Tests, Bugfixing, Telemetrie, Krisenfälle |
| Teams | QA, Mobile, Backend |
| Risiken | Schwerwiegende Bugs, instabile Kernflüsse |
| Meilenstein | M4: Alpha-Stabilität erreicht |

### Phase 5 – Beta-Test

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Externes Feedback, Retention messen, Polish |
| Aufgaben | Closed/Open Beta (TestFlight/Play), Feedback-Loops, Performance/Security-Review |
| Teams | QA, Product, Mobile, Backend, Marketing (Wartelisten) |
| Risiken | Schwache Retention, Performance-/Sicherheitsmängel |
| Meilenstein | M5: Launch-Freigabe (Go/No-Go) |

### Phase 6 – Launch

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Öffentlicher Release in DACH |
| Aufgaben | Store-Release, Monitoring, Support, Launch-Kampagne |
| Teams | Alle |
| Risiken | Lastspitzen, Store-Ablehnung, kritische Fehler |
| Meilenstein | M6: App live in iOS App Store & Google Play |

### Phase 7 – Marketing-Skalierung

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | Wachstum & nachhaltige Unit Economics |
| Aufgaben | Kanal-Skalierung, Influencer, ASO, Referral, Funnel-Optimierung |
| Teams | Marketing/Growth, Product, Data |
| Risiken | Steigende CAC, schwache Conversion |
| Meilenstein | M7: definierte Wachstums-/CAC-Ziele erreicht |

### Phase 8 – KI-Erweiterung

| Aspekt | Inhalt |
| --- | --- |
| Ziele | KI-Coach & ML-Personalisierung produktiv |
| Aufgaben | LLM-Coach mit Leitplanken, ML-Modelle, Wearable-Integration |
| Teams | KI/Data, Backend, Mobile, DSGVO |
| Risiken | Kosten, Datenschutz, Qualität der Empfehlungen |
| Meilenstein | M8: KI-Coach live im Premium |

# 11. Budgetplanung

Alle Werte sind Schätzungen für den DACH-Markt (brutto, ohne Gewähr) und dienen der Größenordnung. Personalkosten dominieren typischerweise das Budget.

## 11.1 Personal (Jahresbasis, illustrativ)

| Rolle | Anzahl | Jahresbrutto p. P. (€) |
| --- | --- | --- |
| Product / Founder | 1 | (ggf. reduziert) |
| Tech Lead / Architekt | 1 | ~95.000 |
| Mobile Developer (Senior) | 1 | ~85.000 |
| Mobile Developer (Mid) | 1 | ~65.000 |
| Backend Developer | 1 | ~80.000 |
| UX/UI Designer | 1 | ~65.000 |
| QA Engineer (ab Beta) | 1 | ~60.000 |
| Content / Coach | 1 | ~55.000 (oder freelance) |
| Marketing / Growth | 1 | ~60.000 |

## 11.2 Budget je Phase (bis Launch)

| Phase | Dauer | Budget (€) |
| --- | --- | --- |
| Konzept & Research | 4–6 Wo | 15.000–30.000 |
| UX/UI Design | 6–8 Wo | 30.000–60.000 |
| MVP-Entwicklung | 12–16 Wo | 120.000–220.000 |
| Alpha-Test | 3–4 Wo | 10.000–20.000 |
| Beta-Test | 6–8 Wo | 40.000–70.000 |
| Launch | 4 Wo | 30.000–60.000 |

## 11.3 18-Monats-Gesamtbudget (Kategorien)

| Kategorie | 18 Monate (€) |
| --- | --- |
| Personal | 650.000–900.000 |
| Infrastruktur / Cloud | 25.000–60.000 |
| KI / API-Kosten | 20.000–80.000 |
| Content-Produktion (3D, Rezepte, Video) | 60.000–150.000 |
| Marketing & Growth | 150.000–400.000 |
| Recht, DSGVO, Steuer | 25.000–50.000 |
| Tools / Lizenzen | 15.000–30.000 |
| Puffer (~15 %) | anteilig |
| Gesamt (Richtwert) | ca. 1,0–1,6 Mio. € |

Hinweis: Größter variabler Kostentreiber ist die 3D-/Animations-Content-Produktion. Prüfen: Lizenzierung einer bestehenden Übungs-Animationsbibliothek vs. Eigenproduktion – kann das Budget erheblich beeinflussen.

# 12. Risikoanalyse

Bewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit (W) und Auswirkung (A): jeweils niedrig / mittel / hoch.

| Risiko | Kategorie | W | A | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D-/Animations-Aufwand sprengt Budget/Zeit | Technisch | mittel | hoch | Lizenz statt Eigenbau; MVP-Kernübungen zuerst |
| Schwache Nutzer-Retention | Markt | mittel | hoch | Gamification, Onboarding-Optimierung, Beta-Lernen |
| Steigende Akquisekosten (CAC) | Finanziell | mittel | hoch | Organik/SEO/Referral, Funnel-Optimierung |
| DSGVO-Verstoß (Gesundheitsdaten) | Datenschutz | niedrig | hoch | DSFA, Einwilligungen, TOMs, DSB, EU-Hosting |
| Einstufung als Medizinprodukt | Rechtlich | niedrig | hoch | Wellness-Positionierung, keine med. Aussagen, Disclaimer |
| Skalierungs-/Lastprobleme | Skalierung | niedrig | mittel | Autoskalierung, Caching, Lasttests |
| Fehlerhafte KI-Empfehlungen | Technisch/Recht | mittel | mittel | Leitplanken, geprüfte Vorlagen, konservative Defaults |
| Starker Wettbewerb / Copycats | Markt | hoch | mittel | Schnelle Iteration, Marke, Verzahnungs-USP |
| Abhängigkeit von App-Store-Regeln | Rechtlich | mittel | mittel | Richtlinien-Compliance, Web-Fallback prüfen |
| KI-/API-Kosten laufen aus dem Ruder | Finanziell | mittel | mittel | Limits, Caching, nur Premium |
| Schlüsselpersonen-Risiko | Organisatorisch | mittel | mittel | Dokumentation, Wissensteilung, Backups |
| Finanzierungslücke / Runway | Finanziell | mittel | hoch | Meilenstein-Finanzierung, Puffer, Cashflow Lifetime |

Diagramm-Vorschlag: Risiko-Heatmap (3x3): Achsen Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung; Risiken als Punkte; rot (oben rechts) priorisiert behandeln.

# 13. Nächste Schritte

## 13.1 Sofortmaßnahmen (0–30 Tage)

- Marktzahlen und Wettbewerbsanalyse mit aktuellen Primärquellen validieren.

- Markennamen prüfen (Verfügbarkeit, Marken-/Domainrecht) – „FitFusion“ ist nur Arbeitstitel.

- MVP-Scope final festziehen (MoSCoW bestätigen).

- Technische Grundsatzentscheidungen treffen (React Native vs. Flutter; BaaS vs. eigenes Backend).

- DSGVO-Fundament starten (Einwilligungskonzept, DSFA-Vorbereitung, Rechtsberatung).

- Entscheidung 3D-Animationen: Lizenz vs. Eigenproduktion (Angebote einholen).

## 13.2 30–60 Tage

- UX/UI-Prototyp erstellen und mit Zielnutzern testen.

- Team-Setup / erste Schlüsselrollen besetzen.

- Content-Pipeline für Übungen und Rezepte aufsetzen.

- Technisches Fundament & CI/CD initialisieren.

## 13.3 60–90 Tage

- MVP-Entwicklung starten (Sprint-Planung).

- Pre-Launch-Marketing (Warteliste, Social-Kanäle) aufbauen.

- Finanzierung vorbereiten/abschließen (Pitch Deck auf Basis dieser Masterfile).

## 13.4 Entscheidungs-Checkliste

- Endgültiger Produktname & Markenschutz

- MVP-Scope freigegeben

- Tech-Stack entschieden

- Cloud-/Hosting-Region (EU) entschieden

- 3D-Content: Lizenz vs. Eigenproduktion

- DSGVO-Verantwortliche(r) / DSB benannt

- Budget & Finanzierungsweg bestätigt

- Roadmap-Meilensteine terminiert

## 13.5 Schlusswort

Diese Masterfile bildet die gemeinsame Grundlage für Entwicklung, Design, Marketing, Recht und Investoren-Kommunikation. Sie ist ein lebendes Dokument: Annahmen werden durch Research und Beta-Daten ersetzt, Zahlen präzisiert und der Scope diszipliniert gehalten. Empfohlener nächster Schritt ist die Validierung der Kernannahmen und die Ableitung eines Pitch Decks sowie eines detaillierten Sprint-Plans aus dieser Datei.